# 二手房数据爬取及可视化分析系统开发路线图

## 一、项目最终目标

完成一个基于 Python 的二手房数据采集、清洗、存储、分析与可视化系统。

最终系统应具备：

- 二手房数据爬取

- 数据清洗与标准化

- MySQL 8.0 数据库存储

- Web 页面展示

- 条件筛选查询

- 房价统计分析

- ECharts 可视化图表

- 后期支持 Playwright 动态页面采集

- 后期支持 Redis 做缓存、去重和任务队列

# 阶段 0：项目准备

## 目标

明确技术选型、目录结构、开发规范。

## 技术栈

- Python 3.11+

- FastAPI

- Jinja2

- MySQL 8.0

- SQLAlchemy

- Requests

- BeautifulSoup4

- Pandas

- ECharts

- Bootstrap 5

## 输出物

- AGENTS.md

- README.md

- requirements.txt

- .env.example

- 项目基础目录

## 验收标准

- 项目可启动

- 目录结构清晰

- 配置文件完整

# 阶段 1：数据库设计与初始化

## 目标

先把数据底座建好。

## 任务

- 创建数据库：

CREATE DATABASE second_hand_house DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

- 设计核心表：

- house

- crawl_log

- 编写 SQLAlchemy 模型：

- House

- CrawlLog

- 编写数据库连接模块。

## 输出物

app/core/config.py
app/core/database.py
app/models/house.py
app/models/crawl_log.py
scripts/init_db.sql

## 验收标准

- 能成功连接 MySQL 8.0

- 能自动创建表

- house 表中 source_url 有唯一索引

# 阶段 2：基础爬虫 MVP

## 目标

先实现单网站、单城市、少量页面采集。

## 技术

- requests

- beautifulsoup4

- lxml

## 任务

- 编写 BaseCrawler。

- 编写 RequestsHouseCrawler。

- 支持请求头伪装。

- 支持分页采集。

- 支持异常重试。

- 支持请求间隔。

- 采集字段：

- 标题

- 城市

- 区域

- 小区

- 总价

- 单价

- 面积

- 户型

- 楼层

- 朝向

- 装修

- 建筑年代

- 来源 URL

## 输出物

app/crawlers/base_crawler.py
app/crawlers/requests_crawler.py
scripts/run_crawler.py

## 验收标准

- 能采集至少 100 条房源数据

- 不重复采集相同 URL

- 爬虫异常能写日志

- 请求频率可配置

# 阶段 3：数据清洗与入库

## 目标

把爬到的原始数据变成可分析数据。

## 任务

- 编写 clean_service。

- 清洗价格字段。

- 清洗面积字段。

- 解析户型字段。

- 解析建筑年代。

- 处理空值。

- 处理异常值。

- 写入 MySQL。

## 输出物

app/services/clean_service.py
app/crud/house_crud.py

## 验收标准

- total_price 是数字

- unit_price 是数字

- area 是数字

- room_count、hall_count 能正常解析

- 重复 URL 不重复入库

# 阶段 4：后端 API 开发

## 目标

让前端页面能查询数据库数据。

## 任务

开发接口：

GET /api/houses
GET /api/houses/{id}
GET /api/analysis/avg-price-by-district
GET /api/analysis/count-by-district
GET /api/analysis/price-range
GET /api/analysis/area-price-scatter

支持筛选：

- 城市

- 区域

- 总价区间

- 面积区间

- 户型

- 页码

- 每页数量

## 输出物

app/routers/api_router.py
app/routers/analysis_router.py
app/schemas/house_schema.py

## 验收标准

- Swagger 文档可访问

- API 能返回 JSON

- 支持分页

- 支持基础筛选

- 分析接口返回 ECharts 可用数据格式

# 阶段 5：页面开发

## 目标

实现可操作的 Web 系统。

## 页面

- 首页

- 房源列表页

- 房源详情页

- 数据分析页

## 技术

- Jinja2

- Bootstrap 5

- JavaScript

## 输出物

app/templates/index.html
app/templates/house_list.html
app/templates/house_detail.html
app/templates/analysis.html
app/static/css/style.css
app/static/js/analysis.js

## 验收标准

- 页面能正常打开

- 房源列表支持分页

- 房源列表支持条件筛选

- 房源详情能展示完整字段

# 阶段 6：ECharts 可视化

## 目标

把分析结果图表化。

## 图表

- 区域均价柱状图

- 区域房源数量饼图

- 总价区间分布图

- 面积与总价散点图

- 房价趋势折线图，可选

## 输出物

app/static/js/charts.js
app/services/analysis_service.py

## 验收标准

- 图表能正常渲染

- 图表数据来自数据库

- 图表支持随筛选条件变化

- 无硬编码假数据

# 阶段 7：系统联调与优化

## 目标

让系统从爬取到展示形成闭环。

## 联调流程

运行爬虫 → 数据清洗 → 写入 MySQL → API 查询 → 页面展示 → 图表分析

## 优化任务

- SQL 查询优化

- 分页优化

- 数据异常处理

- 日志格式统一

- 页面体验优化

## 验收标准

- 完整流程可跑通

- 页面展示数据真实

- 图表展示数据正确

- 系统启动无报错

# 阶段 8：Playwright 动态爬虫增强

## 目标

支持 JS 渲染页面采集。

## 技术

- Playwright

## 任务

- 新增 PlaywrightHouseCrawler。

- 支持动态页面加载。

- 支持等待指定元素。

- 支持页面截图调试。

- 支持和基础爬虫共用清洗入库逻辑。

## 输出物

app/crawlers/playwright_crawler.py

## 验收标准

- 能采集 JS 渲染页面数据

- 与 requests 爬虫使用统一数据结构

- 能复用 clean_service 和 house_crud

# 阶段 9：Redis 后期增强

## 目标

提升爬虫与系统性能。

## 技术

- Redis

## 使用场景

- URL 去重

- 爬虫任务队列

- 热门统计数据缓存

- API 查询缓存

## 输出物

app/core/redis.py
app/services/cache_service.py

## 验收标准

- 已采集 URL 不重复入队

- 热门分析接口可缓存

- Redis 不可用时系统仍能降级运行

# 阶段 10：Firecrawl 增强模块

## 目标

提高复杂页面的数据提取效率。

## 任务

- 新增 FirecrawlHouseCrawler。

- 支持网页转 Markdown。

- 支持结构化 JSON 提取。

- 将结果统一转换为 House 数据结构。

## 输出物

app/crawlers/firecrawl_crawler.py

## 验收标准

- Firecrawl 配置独立

- FIRECRAWL_API_KEY 从 .env 读取

- 不影响基础爬虫运行

# 阶段 11：测试与质量保障

## 目标

保证系统稳定可维护。

## 测试范围

- 数据清洗测试

- 数据库 CRUD 测试

- API 测试

- 爬虫解析测试

- 分析结果测试

## 输出物

tests/test_clean_service.py
tests/test_house_crud.py
tests/test_api_house.py
tests/test_analysis_service.py

## 验收标准

- 核心函数有测试

- 清洗逻辑测试通过

- API 返回格式稳定

- 异常数据不会导致系统崩溃

# 阶段 12：部署准备

## 目标

让项目可以在本地或服务器运行。

## 任务

- 完善 README。

- 完善 .env.example。

- 增加启动说明。

- 增加数据库初始化说明。

- 增加爬虫运行说明。

## 可选增强

- Docker

- docker-compose

- Nginx

- Gunicorn / Uvicorn workers

## 验收标准

- 新用户按 README 能启动项目

- 数据库能初始化

- 爬虫能运行

- Web 页面能访问

# 最终完成标准

项目最终应实现：

- 能启动 FastAPI Web 系统。

- 能连接 MySQL 8.0。

- 能运行爬虫采集二手房数据。

- 能清洗并保存房源数据。

- 能分页展示房源列表。

- 能按区域、价格、面积筛选。

- 能展示房源详情。

- 能展示房价可视化分析图表。

- 能通过 Playwright 扩展动态页面采集。

- 能通过 Redis 优化缓存与去重。

- 能通过 Firecrawl 扩展复杂页面解析。

- 项目结构清晰，可继续扩展。

# 推荐实际开发顺序

第 1 步：创建项目目录
第 2 步：编写 requirements.txt
第 3 步：编写 .env.example
第 4 步：配置 FastAPI 启动入口
第 5 步：配置 MySQL 数据库连接
第 6 步：创建 SQLAlchemy 模型
第 7 步：实现基础爬虫
第 8 步：实现数据清洗
第 9 步：实现数据入库
第 10 步：实现房源列表 API
第 11 步：实现分析 API
第 12 步：实现 Jinja2 页面
第 13 步：接入 ECharts
第 14 步：系统联调
第 15 步：补充测试
第 16 步：增加 Playwright
第 17 步：增加 Redis
第 18 步：增加 Firecrawl
第 19 步：完善 README
第 20 步：准备部署